Projektabschlussbericht

Online-Shop

| Projekttitel: | OnlineShop |
| --- | --- |
| Autor: | Karpenko Viktor |
| Datum: | 22.06.2026 |
| Level: | 2 |
| Programmiersprache / Framework: | Java 21, Spring Boot 4.0.6, Spring Security 6, Thymeleaf, MySQL 8.0, Flyway, Docker |
| Datenbank: | MySQL 8.x (Docker) |
| Status: | Abgeschlossen |

Inhaltsverzeichnis

- Projektübersicht

- Umgesetzte Funktionen (Musskriterien)

- Technische Abweichungen vom Pflichtenheft

- Technologie-Stack im Detail

- Projektstruktur und Architektur

- Herausforderungen und Lösungen

- Testabdeckung

- Docker-Deployment

- Fazit und Ausblick

1. Projektübersicht

1.1 Zielsetzung

Das Ziel des Projekts war die Entwicklung eines vollständigen, produktionsreifen Online-Shops als Referenzprojekt (Level 2). Die Anwendung demonstriert den gesamten Softwareentwicklungszyklus – von der Anforderungsanalyse (Lastenheft / Pflichtenheft) über die Implementierung bis hin zur containerisierten Auslieferung via Docker.

1.2 Projektumfang

- Entwicklungszeit: 8 Wochen

- Code-Umfang: ca. 45 Java-Klassen, ca. 30 Thymeleaf-Templates, 7 Flyway-Migrationen

- Testabdeckung: Unit-Tests für alle Services, Integrationstests für kritische Flows

- Dokumentation: Lastenheft, Pflichtenheft, UML-Diagramme, README.md, Projektabschlussbericht

1.3 Hauptfunktionalitäten

Der OnlineShop umfasst drei Hauptbereiche:

| Bereich | Funktionen |
| --- | --- |
| Öffentlicher Bereich | Produktkatalog, Produktdetails, Registrierung, Login |
| Kundenbereich | Warenkorb, Checkout, Bestellhistorie, Favoriten, Profil |
| Admin-Bereich | Produkt-/Kategorie-/Bestell-/Benutzerverwaltung, Analytics-Dashboard |

2. Umgesetzte Funktionen (Musskriterien)

Alle 18 Musskriterien aus dem Lastenheft wurden vollständig implementiert:

| ID | Funktion | Status | Implementierung |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Benutzerregistrierung mit Spring Security, BCrypt, RBAC | Vollständig | UserService.registerUser(), BCryptPasswordEncoder(12), CustomUserDetailsService |
| F02 | Rollenbasierte Weiterleitung nach Login | Vollständig | AuthSuccessHandler.onAuthenticationSuccess() – USER → /shop/products, ADMIN → /admin/dashboard |
| F03 | Produktkatalog mit Suche, Filter, Paginierung | Vollständig | ProductController, ProductSpecification (dynamische Queries), Pageable (12 Produkte/Seite) |
| F04 | Produktdetailseite mit Bild, Preis, Lagerbestand | Vollständig | ProductController.getProductById(), Template shop/products/detail.html |
| F05 | Warenkorb: hinzufügen, entfernen, Menge ändern, Gesamtpreis | Vollständig | CartService, PriceCalculatorService, CartController |
| F06 | Bestellprozess (Checkout) mit Bestandsprüfung | Vollständig | OrderService.checkout() mit @Transactional, PESSIMISTIC_WRITE Locking, ProductOutOfStockException |
| F07 | Bestellhistorie und Bestelldetails | Vollständig | OrderController, OrderService.getOrderHistory(), JPQL mit JOIN FETCH |
| F08 | Favoritenliste (markieren/entfernen) | Vollständig | FavoriteService.toggleFavorite(), UNIQUE-Constraint auf (user_id, product_id) |
| F09 | Admin – Produktverwaltung (CRUD + Bild-Upload) | Vollständig | AdminProductController, FileUploadService (MIME-Validierung, Path-Traversal-Schutz) |
| F10 | Admin – Kategorieverwaltung (CRUD + Slug) | Vollständig | AdminCategoryController, SlugUtil.generateSlug() (Umlaut-Support: ä→ae, ß→ss) |
| F11 | Admin – Bestellverwaltung mit Statusänderung | Vollständig | AdminOrderController, State Machine: NEW → CONFIRMED → SHIPPED / CANCELLED |
| F12 | Admin – Benutzerverwaltung (sperren, Rolle ändern) | Vollständig | AdminUserController, UserService.updateUserStatus(), updateUserRole() |
| F13 | Admin – Analyse-Dashboard (Umsatz, Top-Produkte, Status) | Vollständig | AnalyticsService, AnalyticsRepository (JPQL), Chart.js (Line + Doughnut) |
| F14 | Responsive Web-Oberfläche (Thymeleaf + Bootstrap 5) | Vollständig | Thymeleaf-Fragments (head.html, navbar.html, footer.html, alerts.html, pagination.html), Bootstrap 5 |
| F15 | Datenbankpersistenz mit MySQL + Flyway-Migrationen | Vollständig | Flyway V1–V7 (users, categories, products, orders, cart, favorites, initial data) |
| F16 | Docker-Containerisierung (App + MySQL) | Vollständig | Dockerfile (multi-stage), docker-compose.yml mit Healthchecks, Named Volumes, Bridge-Network |
| F17 | Eingabevalidierung (Bean Validation) + Exception-Handling | Vollständig | @NotBlank, @Email, @PositiveOrZero, GlobalExceptionHandler (403/404/409/500) |
| F18 | Logging in allen Service-Klassen (SLF4J/Logback) | Vollständig | @Slf4j in allen Services, strukturierte Log-Ausgaben (INFO, WARN, ERROR, DEBUG) |

3. Technische Abweichungen vom Pflichtenheft

Im Laufe der Entwicklung wurden bewusste Abweichungen vom ursprünglichen Pflichtenheft vorgenommen, um die Code-Qualität und Wartbarkeit zu verbessern:

3.1 Spring Boot 4.0.6 statt 3.x

| Abweichung | Das Pflichtenheft sah Spring Boot 3.x vor. Implementiert wurde Spring Boot 4.0.6 (aktuell stabile Version im Juni 2026). |
| --- | --- |
| Begründung | Spring Boot 4.0.6 bietet verbesserte Performance, Jakarta EE 11 Support und aktualisierte Test-Starter (spring-boot-starter-webmvc-test, spring-boot-starter-data-jpa-test). |
| Auswirkung | Alle Musskriterien sind vollständig erfüllt, keine funktionalen Einschränkungen. |

3.2 Flyway V1–V7 statt V1–V6

| Abweichung | Das Lastenheft sah 6 Migrationen vor (V1–V6). Implementiert wurden 7 Migrationen. |
| --- | --- |
| Zusätzliche Migration | V7__insert_initial_data.sql – fügt initiale Testdaten (5 Kategorien, 9 Produkte) ein. |
| Begründung | Erleichtert das Testen und die Demonstration der Anwendung ohne manuelle Datenpflege. |
| Auswirkung | Keine negativen Auswirkungen, verbessert die Developer Experience. |

3.3 Kein MapStruct (manuelle Mapper)

| Abweichung | Das Pflichtenheft sah MapStruct 1.5.5.Final für Entity ↔ DTO-Mapping vor. Implementiert wurden manuelle Mapper (CartMapper, ProductMapper). |
| --- | --- |
| Begründung | Das Projekt ist nicht komplex genug, um den Overhead von Code-Generation zu rechtfertigen. Manuelle Mapper sind einfacher zu debuggen und zu verstehen. Weniger Abhängigkeiten in pom.xml. |
| Auswirkung | Keine funktionalen Einschränkungen, gleiche Performance. |

3.4 Kein REST API / AJAX für Warenkorb

| Abweichung | Das Lastenheft erwähnte optionale REST-API-Endpunkte unter /api/ für AJAX-Updates. Diese wurden nicht implementiert. |
| --- | --- |
| Begründung | Alle Musskriterien sind über server-seitiges Rendering (Thymeleaf) und POST-Formulare vollständig erfüllt. Vereinfacht die Architektur (kein zusätzlicher Controller-Layer für API). Bessere SEO und Accessibility (kein JavaScript erforderlich). |
| Auswirkung | Warenkorb-Updates erfordern Seiten-Reload, was für ein Referenzprojekt akzeptabel ist. |

3.5 Pessimistic Locking beim Checkout

| Abweichung | Das Pflichtenheft sah keine explizite Locking-Strategie vor. Implementiert wurde PESSIMISTIC_WRITE (SELECT ... FOR UPDATE) beim Checkout. |
| --- | --- |
| Begründung | Verhindert Overselling bei parallelen Bestellungen desselben Produkts. |
| Auswirkung | Verbessert die Datenkonsistenz in Multi-User-Szenarien. |

3.6 Soft-Delete für Produkte

| Abweichung | Das Pflichtenheft sah keine explizite Löschstrategie vor. Implementiert wurde Soft-Delete (deleted-Flag) statt Hard-Delete. |
| --- | --- |
| Begründung | Erhält die Referenzintegrität zu bestehenden Bestellungen (OrderItem referenziert Product). |
| Auswirkung | Gelöschte Produkte verschwinden aus dem Katalog, bleiben aber in der Bestellhistorie sichtbar. |

4. Technologie-Stack im Detail

| Kategorie | Technologie | Version | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprache | Java | 21 LTS | Programmiersprache (LTS = Long Term Support) |
| Framework | Spring Boot | 4.0.6 | Application Framework, Dependency Injection, Auto-Configuration |
| Security | Spring Security | 6.x (in Boot 4.0.6) | Authentifizierung (BCrypt, Session), Autorisierung (RBAC) |
| Web/UI | Thymeleaf | 3.x (in Boot 4.0.6) | Server-seitige Template-Engine |
| CSS-Framework | Bootstrap | 5.3.0 | Responsive Design, UI-Komponenten |
| Charts | Chart.js | 4.x (CDN) | Visualisierung im Analytics-Dashboard |
| ORM | Spring Data JPA / Hibernate | 6.x (in Boot 4.0.6) | Datenbankzugriff, Entity-Management |
| Datenbank | MySQL | 8.0 | Relationale Datenbank (Docker-Container) |
| Migrationen | Flyway | 10.x (in Boot 4.0.6) | Versionierte Schema-Migrationen (V1–V7) |
| Validierung | Jakarta Bean Validation | 3.x | Eingabevalidierung (@NotBlank, @Email, etc.) |
| Logging | SLF4J + Logback | 2.x (in Boot 4.0.6) | Strukturierte Log-Ausgaben |
| Testing | JUnit 5, Mockito, AssertJ, MockMvc | – | Unit- und Integrationstests |
| In-Memory DB | H2 | 2.x (test scope) | Test-Datenbank (Profil test) |
| Build | Maven | 3.9+ | Dependency Management, Build-Automatisierung |
| Container | Docker + Docker Compose | 24.x | Containerisierung, Orchestrierung |

5. Projektstruktur und Architektur

5.1 Schichtenarchitektur (Layered Architecture)

┌─────────────────────────────────────────┐

│    Browser (Thymeleaf + Bootstrap 5)    │

└──────────────┬──────────────────────────┘

│ HTTP

┌──────────────▼──────────────────────────┐

│    Controller-Schicht                   │

│  - shop/ (Product, Cart, Checkout, ...) │

│  - admin/ (Product, Order, User, ...)   │

│  - auth/ (Login, Register)              │

└──────────────┬──────────────────────────┘

│

┌──────────────▼──────────────────────────┐

│    Service-Schicht (@Transactional)     │

│  - UserService, ProductService, ...     │

│  - CartService, OrderService, ...       │

│  - PriceCalculatorService, ...          │

└──────────────┬──────────────────────────┘

│

┌──────────────▼──────────────────────────┐

│    Repository-Schicht (Spring Data JPA) │

│  - UserRepository, ProductRepository, ..│

│  - JpaSpecificationExecutor (Filter)    │

│  - @Lock(PESSIMISTIC_WRITE)             │

└──────────────┬──────────────────────────┘

│ JDBC

┌──────────────▼──────────────────────────┐

│    MySQL 8.0 + Flyway V1–V7             │

└─────────────────────────────────────────┘

5.2 Paketstruktur

| Paket | Beschreibung |
| --- | --- |
| config/ | SecurityConfig, WebConfig, DataInitializer |
| controller/admin/ | AdminDashboard, Product, Category, Order, User, Analytics |
| controller/auth/ | AuthController (login/register) |
| controller/shop/ | Product, Cart, Checkout, Order, Favorite, Profile |
| dto/ | CartDto, ProductDto, UserRegistrationDto, Analytics DTOs |
| entity/ | User, Product, Category, Cart, Order, Favorite, OrderItem |
| exception/ | GlobalExceptionHandler + Custom Exceptions |
| mapper/ | CartMapper, ProductMapper (manuell) |
| repository/ | Spring Data JPA Repositories + AnalyticsRepository |
| security/ | CustomUserDetails, CustomUserDetailsService, AuthSuccessHandler |
| service/ | Interfaces |
| service/impl/ | Implementierungen mit @Transactional |
| specification/ | ProductSpecification (dynamische Queries) |
| util/ | SlugUtil |

5.3 Cross-Cutting Concerns

| Concern | Implementierung |
| --- | --- |
| Security | SecurityConfig (RBAC, Session-Management, CSRF-Schutz) |
| Exception Handling | GlobalExceptionHandler (@ControllerAdvice) → 403/404/409/500 |
| Logging | @Slf4j in allen Services (INFO, WARN, ERROR, DEBUG) |
| Validation | Bean Validation (@NotBlank, @Email, @PositiveOrZero) |
| Transaction Management | @Transactional in Service-Schicht |

6. Herausforderungen und Lösungen

6.1 Race Condition bei Favoriten

| Problem | Zwei parallele Requests könnten dasselbe Produkt gleichzeitig zu Favoriten hinzufügen → Duplicate Entry Exception. |
| --- | --- |
| Lösung | UNIQUE-Constraint auf (user_id, product_id) + @Transactional(noRollbackFor = DataIntegrityViolationException.class) + catch + log.warn(). |
| Ergebnis | Keine Duplikate, keine Exception an den Caller. |

6.2 Overselling beim Checkout

| Problem | Zwei Benutzer könnten gleichzeitig das letzte Produkt bestellen → einer bekommt es nicht. |
| --- | --- |
| Lösung | @Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE) in ProductRepository.findByIdWithLock() → SELECT ... FOR UPDATE. |
| Ergebnis | Atomare Bestandsprüfung und -reduzierung. |

6.3 Preisänderungen nach Bestellung

| Problem | Wenn sich der Produktpreis nach der Bestellung ändert, würde die Bestellhistorie falsche Summen anzeigen. |
| --- | --- |
| Lösung | OrderItem.unitPrice speichert den Preis zum Bestellzeitpunkt (Snapshot). |
| Ergebnis | Bestellhistorie bleibt korrekt, auch wenn Preise später geändert werden. |

6.4 Soft-Delete vs. Hard-Delete

| Problem | Hard-Delete von Produkten würde OrderItem-Referenzen brechen (Foreign Key Constraint). |
| --- | --- |
| Lösung | Soft-Delete via deleted-Flag + ProductSpecification.isNotDeleted() für Katalog-Queries. |
| Ergebnis | Produkte verschwinden aus dem Katalog, bleiben aber in Bestellungen referenzierbar. |

6.5 Deutsche Umlaute in Slugs

| Problem | Kategorie-Namen wie „Bücher & Möbel” sollten URL-freundliche Slugs ergeben. |
| --- | --- |
| Lösung | SlugUtil.generateSlug() ersetzt ä→ae, ö→oe, ü→ue, ß→ss vor der Normalisierung. |
| Ergebnis | „Bücher & Möbel” → buecher-moebel. |

6.6 Path Traversal bei Datei-Uploads

| Problem | Angreifer könnten Dateinamen wie ../../../etc/passwd hochladen. |
| --- | --- |
| Lösung | FileUploadService validiert MIME-Type, Extension und prüft targetLocation.startsWith(uploadDirectory). |
| Ergebnis | Keine Path-Traversal-Angriffe möglich. |

7. Testabdeckung

7.1 Unit-Tests (Mockito)

| Service | Getestete Methoden | Testfälle |
| --- | --- | --- |
| UserService | registerUser(), updateUserStatus(), updateUserRole() | 8 Tests (E-Mail-Normalisierung, BCrypt-Hash, Duplicate-Email, Self-Block Prevention) |
| ProductService | deleteProduct() (Soft-Delete) | 3 Tests (Soft-Delete, Not-Found, No-Hard-Delete) |
| CartService | addItemToCart(), updateItemQuantity(), removeItemFromCart(), clearCart() | 9 Tests (Cart-Creation, Quantity-Increase, Stock-Check, Remove) |
| OrderService | checkout(), updateOrderStatus() | 10 Tests (Stock-Decrease, OutOfStock, Price-Snapshot, Status-Transitions) |
| FavoriteService | toggleFavorite() | 5 Tests (Add, Remove, Race-Condition, Product-Not-Found) |
| CategoryService | saveCategory() (Slug-Generation) | 2 Tests (Umlaut-Handling, Special-Chars) |
| FileUploadService | storeFile() | 6 Tests (MIME-Validation, Size-Limit, Path-Traversal) |
| PriceCalculatorService | calculateTotal(), calculateTotalWithLockedPrices() | 4 Tests (Multi-Item, Empty-Cart, Locked-Prices) |
| AuthSuccessHandler | onAuthenticationSuccess() | 2 Tests (USER-Redirect, ADMIN-Redirect) |

7.2 Integration-Tests (Spring Boot Test)

| Test-Klasse | Beschreibung |
| --- | --- |
| FullFlowIntegrationTest | End-to-End: Registrierung → Warenkorb → Checkout → Bestellhistorie |
| SecurityConfigTest | Zugriffskontrolle: /admin/** (403 für USER, Redirect für Anonymous) |
| ProductRepositoryTest | Specification-Queries, Paginierung, Soft-Delete |
| OrderRepositoryTest | JPQL-Queries mit JOIN FETCH |

7.3 Test-Profil

| Konfiguration | Wert |
| --- | --- |
| Datenbank | H2 In-Memory (jdbc:h2:mem:testdb) |
| Flyway | Deaktiviert (flyway.enabled: false) |
| DDL-Strategy | create-drop (Schema wird vor jedem Test neu erstellt) |
| OAuth2 | Mock-Credentials (test-client-id, test-client-secret) |

8. Docker-Deployment

8.1 Dockerfile (Multi-Stage Build)

# Stage 1: Build
FROM maven:3.9-eclipse-temurin-21 AS build
WORKDIR /app
COPY pom.xml .
COPY src ./src
RUN mvn clean package -DskipTests

# Stage 2: Runtime
FROM eclipse-temurin:21-jre
WORKDIR /app
COPY --from=build /app/target/*.jar app.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]

8.2 docker-compose.yml

| Komponente | Details |
| --- | --- |
| Services | mysql (MySQL 8.0) + app (Spring Boot) |
| Healthchecks | MySQL (mysql ping), App (/actuator/health) |
| Volumes | mysql_data (persistente DB-Daten), app_uploads (Produktbilder) |
| Network | onlineshop-network (bridge) |
| Environment | Alle sensiblen Daten aus .env-Datei |

8.3 Starten der Anwendung

cp .env.example .env
docker-compose up --build

| Schritt | Befehl / URL |
| --- | --- |
| 1. Konfiguration | cp .env.example .env |
| 2. Start | docker-compose up --build |
| App | http://localhost:8080 |
| Admin | http://localhost:8080/admin/dashboard |
| Healthcheck | http://localhost:8080/actuator/health |

9. Fazit und Ausblick

9.1 Zusammenfassung

Das Projekt OnlineShop wurde erfolgreich innerhalb von 8 Wochen abgeschlossen. Alle 18 Musskriterien aus dem Lastenheft wurden vollständig implementiert und getestet. Die Anwendung ist produktionsreif und kann als Docker-Container ohne manuelle Konfiguration gestartet werden.

9.2 Erreichte Ziele

| Nr. | Ziel |
| --- | --- |
| 1 | Vollständige E-Commerce-Plattform (USER + ADMIN) |
| 2 | Moderne Architektur (Spring Boot 4.0.6, Spring Security 6, Thymeleaf) |
| 3 | Saubere Schichtentrennung (Controller → Service → Repository) |
| 4 | Umfangreiche Testabdeckung (Unit + Integration) |
| 5 | Containerisierung (Docker + Docker Compose) |
| 6 | Professionelle Dokumentation (Lastenheft, Pflichtenheft, UML, README) |

9.3 Persönliches Learning

| Thema | Gelerntes |
| --- | --- |
| Spring Boot 4.0.6 | Umstieg von 3.x auf 4.x (neue Test-Starter, Jakarta EE 11) |
| Pessimistic Locking | Verständnis für Race Conditions und SELECT ... FOR UPDATE |
| Soft-Delete | Trade-offs zwischen Datenintegrität und Performance |
| Docker Multi-Stage Builds | Optimierung der Image-Größe |

9.4 Mögliche Erweiterungen (Zukunft)

| Erweiterung | Beschreibung |
| --- | --- |
| REST API | Für SPA-Frontends (React/Vue) oder Mobile Apps |
| Payment-Integration | Stripe, PayPal (simuliert) |
| Mehrsprachigkeit | i18n mit Thymeleaf |